银行存管项目会议纪要

**会议时间：**2017年11月29日（星期一）14：30

**会议地点：**二层大会议室

**主持人：**张兴

**出席人员：**王加武、卢晓东、邢毅、刘少会、马明、张尧、赵秋爽、周海洋、刘乐、李配剑、刘家男、芦艳峰、王亚东,刘川、芦艳峰、肖志建、申先卫

**记录人：**张兴

**会议内容：**

1. 王加武总对项目组成员提出三点要求：一是统一思想，把资金存管作为关系公司生死存亡的工作对待；二是工作中加强凝聚和沟通；三是破除固有思想和框架，以工作落实作为最终目的；四是部门负责人强化对参与该项目的团队管理工作。
2. 暂时由张兴做银行存管系统开发项目的牵头人。
3. 存管系统上线的时间节点暂定12月23日，具体时间表由刘少会将工作内容细化并与产品、测试沟通后确定。
4. 公司同意从富友公司申请工程师援助。
5. 23日前项目组将所有周六作为项目开发的工作日，公司人力针对该项目拟定方案，对参与资金存管的相关人员进行全力支持。
6. 财务确认23日上线后，存续的客户在连连支付的资金全部转入恒丰银行结算。
7. 暂定每周1、3、5 为召开存管会议；如各部门有问题及时沟通。
8. 建立存管微信群，由部门负责人将本部门人员拉进微信群